Sitzungsprotokoll Sitzung 1
# 14.04.2015
# Tagesordnung
## Zeitmanagement
-Stundenpläne der Teilnehmer gesammelt in Dropbox gelagert
-Abwesenheitsdokument für die langfristige Planung angelegt
-Termin des Weekly Scrum Meetings festgelegt: Dienstags, 14 Uhr im TeamSpeak
## Konkretisierung des Game Designs + Diskussion über Setting
-2D Platformer/Shooter, bei dem der Hauptcharakter mit jedem besiegtem Boss und somit jedem Level stärker wird und so wächst
- Setting: Hauptcharakter wird in ein Spiel gezogen, und muss versuchen, sich aus diesem heraus zu kämpfen
-genaueres hierzu im GameDesign Dokument
## Arbeitsverteilung
Ewald: Project Management, Level Design
Khang: Audio Design, Storyelemente, Graphic Assets
Dominik: Programmierung
Philip: Programmierung
## Sprint Review 24.04
### GameDesign Dokument
Ewald: Idee des Spiels, Arbeitsverteilung etc.
Khang: Ausarbeitung des Settings
### Entwicklung des ersten Prototyps
Khang: Sprites des Players
Dominik: Bewegung des Players
Philip: Animation des Players
Ewald: Erstellen des Levels